1. Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | x | Trạng thái phiên có tự động chuyển khi đến giờ bắt đầu hay chỉ cần hiển thị “Sắp diễn ra”? |
| LS03 |  | x | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng, hệ thống xử lý đơn nào thành công và thông báo cho đơn còn lại như thế nào? |

2. Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 | Phiếu 5 SP có thể do lo ngại xử lý thời gian và trạng thái phiên. Sau khi làm rõ phạm vi, LS01 đơn giản hơn LS02 (3 SP) nên chọn 2 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 5 SP cho rằng phạm vi có thể kiểm soát, còn phiếu 8 SP lo ngại việc đặt hàng đồng thời và giảm/hoàn tồn kho. Do có nhiều xử lý và rủi ro hơn LS02 (3 SP), chọn 8 SP. |

3. Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Story Point dùng để ước lượng tương đối về khối lượng công việc, độ phức tạp và rủi ro của User Story, không phải số giờ thực hiện cố định. Nhóm sử dụng Velocity (số Story Point hoàn thành trung bình trong mỗi Sprint) để dự báo khối lượng công việc phù hợp cho Sprint tiếp theo mà không cần quy đổi Story Point thành giờ.